## Slide 1: Abschlusspräsentation G4T4
Johannes Heim, Raphael Heiß, Manuel Lahner, Daniel-Sebastian Carp-Popescu, Johannes Schneider

## Slide 2: Demo

## Slide 3: Demo
https://youtu.be/hVix2Azy4YY

## Slide 4: Planung

## Slide 5: E/R Diagramm > UML Diagramm

## Slide 6: Lernen von Karten in verkehrter Richtung

## Slide 7: Projektmanagement

## Slide 8: Milestones
Meilenstein 0: 04.12.2022 : UML Klassendiagramm, Projektplan mit Meilensteine, Umgang und Verwaltung fremder Decks, UI-Skizzierung, Sonarqube
Meilenstein 1: 12.12.2022 : Grundstruktur der Klassen steht, Entitätsklassen, Interfaces mit Methoden passen ungefähr und erste Tests werden bereits ausgeführt
Meilenstein 2: 09.01.2023 : Hauptfunktionen Front und Backend umgesetzt: Website ist funktionsfähig und User kann Decks erstellen, bearbeiten, durchforsten etc.
Meilenstein 3: 16.01.2023 : Admin Rolle umgesetzt, gesamtes System steht und ist funktionstüchtig. Weitere Tests werden durchgeführt
Meilenstein 4: 23.01.2023 : Finales Testing, vielleicht noch weitere Extras einbauen

## Slide 9: Schwierigkeiten
Gesamtaufwand sehr schwer einzuschätzen
Front-End vs. Back-end Aufwand

## Slide 10: Technologie

## Slide 11: Spring & XHTML
Schichtenartiger Aufbau --> übersichtlich
Hibernate & Impedance Missmatches
HTML > XHTML
PrimeFaces(Java)

## Slide 12: Codequalität

## Slide 13: Sonarqube

## Slide 14: Debuggen und Unit-Tests
20% Entwicklung, 80% Wartung bzw. Debuggen
Unit Tests sehr hilfreich

## Slide 15: Fazit

## Slide 16: Fazit
Arbeiten im Team
Kommunikation
Konstanter Fortschritt
Git
Erstes "großes" Projekt
Einteilen von Issues bzw. Zeit

## Slide 17: Weitere Ideen
Registrierungsmöglichkeit für User (auch ohne Admin)
Guest – Rolle
Decks bewerten
Leaderboards
Dark Mode